附件

事项责任分解表

| 序号 | 事项 | 分项事项 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学谋划储备项目 | 综合考量项目必要性和可行性 | 贵阳贵安各行业主管部门 | ---- |
| 2 | 建立谋划前期联动预审机制 | 市发展改革委、贵安新区经济发展局 | 贵阳贵安各行业主管部门、市自然资源和规划局、市林业局，贵安新区城乡建设局，各区（市、县、开发区）政府（管委会） |
| 3 | 严格履行决策评估 | 坚持“先评估、后决策” | 市发展改革委、贵安新区经济发展局 | 市财政局、市自然资源和规划局，贵阳贵安各行业主管部门，贵安新区城乡建设局、财政金融工作局 |
| 4 | 加快前期手续办理 | 高效开展项目前期工作 | 贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 | 市发展改革委、市交委、市水务局、市农业农村局、贵安新区经济发展局等审批部门，市国资委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局，贵安新区财政金融工作局、城乡建设局、生态环境局，各区（市、县、开发区）政府（管委会） |
| 5 | 强化设计和概算管理 | 强化现场勘察 | 市发展改革委、市交委、市水务局、市农业农村局、贵安新区经济发展局等审批部门 | 市财政局，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区财政金融工作局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 6 | 建立项目初步设计优化会审机制 | 市发展改革委、市交委、市水务局、市农业农村局、贵安新区经济发展局等审批部门 | 市财政局、市住房和城乡建设局，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区财政金融工作局、城乡建设局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 7 | 强化概算管理 | 市发展改革委、市交委、市水务局、市农业农村局、贵安新区经济发展局等审批部门 | 市财政局、市住房和城乡建设局，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区财政金融工作局、城乡建设局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 8 | 优化施工图纸审查 | 科学设计施工图 | ---- | 贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 9 | 严格规范施工图审查 | ---- | 市住房和城乡建设局、市交委、市水务局、市农业农村局、贵安新区城乡建设局 |
| 10 | 深化项目预算审查 | 优化预算编制基础 | 市财政局、贵安新区财政金融工作局 | 贵阳贵安各行业主管部门 |
| 11 | 强化预算审查结论运用 | 市财政局、贵安新区财政金融工作局 | 贵阳贵安各行业主管部门 |
| 12 | 加强招标投标管理 | 合理选择招标方式 | ---- | 贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 13 | 建立招标文件联合论证机制 | 市发展改革委 | 市交委、市水务局、市农业农村局、市住房和城乡建设局、市公共资源交易中心、市管企业，贵阳贵安各行业主管部门，贵安新区经济发展局、城乡建设局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 14 | 加强合同履约监管 | 依法依规签订合同 | 贵阳贵安行政监督部门 | 市公共资源交易中心、市人力资源和社会保障局，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 15 | 强化合同履约监管 | 贵阳贵安行政监督部门 | 市人力资源和社会保障局，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 16 | 规范施工组织管理 | 实行项目法人责任制 | ---- | 市管企业，贵阳贵安各行业主管部门，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 17 | 明确代建单位职责 |
| 18 | 充分发挥监理作用 |
| 19 | 健全跟踪审计制度 | 强化跟踪审计监督作用 | ---- | 市发展改革委、市财政局，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区经济发展局、财政金融工作局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 20 | 履行财务决算审查 | 规范财务决算审查程序 | 市财政局、贵安新区财政金融工作局 | 贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 21 | 推进竣工验收和投转固 | 及时组织开展竣工验收 | 市发展改革委、市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市交委、贵安新区经济发展局等审批部门 | 市财政局、市不动产登记中心，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区经济发展局、财政金融工作局、城乡建设局 |
| 22 | 全面推进投转固办理 | 市发展改革委、贵安新区经济发展局 | 市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市交委、市财政局、市不动产登记中心，贵阳贵安各行业主管部门，贵安新区经济发展局、财政金融工作局 |
| 23 | 健全项目绩效评价及资金监管 | 实行全流程绩效管理 | 市发展改革委、市财政局，贵安新区经济发展局、财政金融工作局 | 贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区发展集团、产控集团、综保公司 |
| 24 | 强化保障监管机制 | 健全组织保障机制 | 市发展改革委 | 市住房和城乡建设局、市财政局，贵阳贵安各行业主管部门，贵安新区经济发展局、财政金融工作局、城乡建设局 |
| 25 | 搭建配套政策体系 | 市发展改革委 | 市财政局、市住房和城乡建设局，贵阳贵安各行业主管部门 |
| 26 | 细化责任追究制度 | ---- | 市发展改革委、市财政局，贵阳贵安各行业主管部门，市管企业，贵安新区经济发展局、财政金融工作局、发展集团、产控集团、综保公司 |
| 27 | 探索创新管理机制 | 市发展改革委、市财政局，贵安新区经济发展局、财政金融工作局 | ---- |