贵阳市花溪区“十三五”一般专项规划

花溪区城市基础设施建设“十三五”

专项规划

贵阳市花溪区住建局

2018年6月

目    录

第一章  概述	1

第一节  规划背景及意义	1

第二节	规划编制的依据	1

第三节	规划范畴	2

第四节	规划领域	2

第五节  规划期限	2

第二章  城市基础设施建设现状	2

第一节	城市基础设施现状及取得的成绩	2

（一）路网建设	3

（二）污水管网建设	4

（三）市政管网基础设施建设	4

（四）城市生活污水集中处理率情况	5

第二节	城市基础设施建设存在的主要问题	5

第三章  环境条件分析	7

第一节	机遇和有利条件	7

（一）绿色生态	7

（二）西部大开发	7

（三）创建国家全域旅游先进示范区	8

第二节	挑战和不利因素	8

第四章  总体思路和主要目标	9

第一节	指导思想	9

第二节	规划原则	10

第三节	摆脱“压力论”和“诱发论”的怪圈	11

第四节	规划目标	12

（一）总体要求	12

（二）具体项目	13

第五章  重点建设任务	15

第一节	加快城市基础设施建设 推进城镇化健康发展	16

（一）加快城市基础设施建设 提高设施运行管理水平	16

（二）大力推进城镇节能减排	17

第二节	加快城市基础设施建设 打造生态文明新农村	17

第三节	加快城市基础设施建设 打造全域旅游先进示范区	19

第六章  规划实施的保障措施	20

## 第一章  概述

### 第一节  规划背景及意义

“十三五”规划将开启五年规划编制实施的新篇章。之所以这样定位，不仅是“十三五”规划的背景与以往不同，也不仅是我国经济处在发展阶段转型的关键期和转入新一轮发展的常态期，更重要的是我们的发展理念、发展理论、发展模式以及发展的评价标准等，都发生或将发生重大变化。

为继续贯彻市委、市政府建设生态文明城市决定、实施中心城区 “畅通工程”目标要求，为完成“十三五”期间完善城市基础设施，提高生态文明城市整体服务水平，建设宜居贵阳的目标，“十三五”期间我区将不断完善以路网、慢行系统、公共停车场、污水和垃圾处理等为重点的城市基础设施建设，努力提高人居环境质量，使贵阳市花溪区城市建设健康有序发展。因此，制定一个切实可行的“十三五”城市基础设施规划，指导贵阳市花溪区城市基础设施建设可持续发展，具有十分重要的意义。

### 第二节	规划编制的依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《贵阳市城市总体规划（2009-2020年）》、《贵阳市城市综合交通规划》、各区（县、市）总体规划、“十三五”规划前期调研相关课题及相关专项规划、《中共贵阳市花溪区委、贵阳市花溪区人民政府关于创建国家全域旅游先行示范区的实施意见》。

### 第三节	规划范畴

本规划研究范围为贵阳市花溪区下辖4镇：青岩镇、石板镇，燕楼镇，麦坪镇；5乡：孟关乡、久安乡、马铃乡、黔陶乡、高坡乡，5个社区服务中心。

### 第四节	规划领域

城市基础设施包括：城市道路、排水、供水、综合管网（电力、电讯、燃气）、公共交通（停车场、轨道交通）、慢行系统、垃圾处理、防灾减灾、园林绿化等设施。

### 第五节  规划期限

规划期限：2016 ~2020年

## 第二章  城市基础设施建设现状

### 第一节	城市基础设施现状及取得的成绩

根据《贵阳市城市总体规划（1996-2010年）》，贵阳市花溪区不断加大城市基础设施建设力度，“十二五”期间，花溪区以加快推进生态文明城市建设为切入点，结合工作实际精心组织、周密部署，以加强城市基础设施与保障房建设为重点，使城市基础设施不断完善，城镇面貌大为改观，区域内人居环境质量得到显著提高，花溪区取得了可喜的成绩。

#### （一）路网建设

花溪区中心城区主要骨干路网已经建成，各乡镇主要公路已经基本完善，各乡镇集镇规划编制完成，新农村建设村庄整治已在各乡镇铺开，完成了以“六点一线”为代表的示范点建设；以加强我区农村区域基础设施建设作为工作的重点，积极推进我区新农村、小城镇建设。

1、杨孟路（一期）、红星路（一期）、花溪大道花溪段改造、思雅路、中广线花溪段、栋青路已完工。

2、改貌大道、改貌二道：建设进度情况，具备施工作业面的路段已完成施工，累计完成改貌大道、改貌二道建安总投资的61%，共计3673.94万元。其中，改貌大道完成K0+000至K0+200的水稳层、人行道、路灯、综合管网、雨污水管施工，完成K0+310至K0+580的土石方工程，产值1000万元。改貌二道完成K+140至K1+080的路面、人行道、路灯、综合管网、雨污水管施工，产值2673万元。中广线花溪段、花燕路连接线、洛坪水库市政道路在建。

3、思孟路、思杨路、花桐路、孟溪路、陈孟路、田园南路等道路由城发公司代建，目前已完成了田园南路的建设工作。贵筑路、溪北路的白改黑工作已完成。洛坪新街已完成征地工作，花石线、麦杨路、花孟路、花孟西路未动工。

#### （二）污水管网建设

洛坪水库市政大沟工程、孟关汽贸城园区内供水工程、孟关汽贸城生活污水处理工程、青岩镇污水处理工程已完工。花溪区污水收集系统工程：花溪区污水收集系统工程一、二标段招标总长度为7883米，目前养牛大沟段完成管道敷设6335米；洛平大沟段完成1548米管道敷设。总计敷设管网7883米，设置检查井212个。完成一、二标段实际施工长度的100%，并已进入工程结算阶段。

#### （三）市政管网基础设施建设

根据区政府2013年5月7日专题会议纪要精神，拟实施明珠大道、溪南高中及周边区域市政管网基础设施建设。其中可分为明珠大道北侧（洛坪村段）管综下埋及人行道板铺设工程，明珠大道北侧（艺术中心段）管综下埋及人行道板恢复工程，明珠大道南侧（保利售楼部6号路口段）管综下埋及人行道板铺设工程，田园北路环网柜基础、电力管铺设及溪北路环网柜、电缆井、160KV箱变基础建设工程，清溪路至保利6号路口及溪南高中给水工程共计五个项目。

以上项目除明珠大道北侧（艺术中心段）管综下埋及人行道板恢复工程和明珠大道南侧（保利售楼部6号路口段）管综下埋及人行道板铺设工程调整由城发公司实施外，已全部完工并投入使用，另还完成了溪北路及花溪大桥至合行办公楼电力管铺设工程。

#### （四）城市生活污水集中处理率情况

花溪区在“加速发展、加快转型、推动跨越”的道路上，始终遵循在保护中求发展的指导思想，结合城区拓展和社会经济发展需要，进一步加快城市污水收集系统建设，力求生态空间不受大建设的影响，永葆山清水秀的生态环境。2014年，据统计我区城市生活污水处理率达86.4%。

为进一步提高城区污水收集率和处理率，花溪区自2013年来，实施了洛坪水库市政大沟工程、孟关汽贸城园区内供水工程、孟关汽贸城生活污水处理工程、花溪区污水收集系统工程、青岩镇污水处理工程（一期）、孟关汽贸城生活污水处理工程等。这些项目的实施将有效提高城市生活污水的收集和处理能力， 2015年实现城市生活污水集中处理率达93%以上的“十二五”规划目标。

### 第二节	城市基础设施建设存在的主要问题

“十二五”期间，花溪区城市建设发生了翻天覆地的变化，高楼林立，道路纵横，城市基础设施建设取得了显著成绩，但也仍存在一些问题。在经济持续快速发展和人口增加的同时，由于历史形成的城市功能布局不合理的现状，使得经济、建设、人口、资源、环境等之间的矛盾在局部地区反而更加尖锐。

由于花溪区城市建设起点低，城市基础设施仍较落后，城市基础设施存在一定不足，主要表现在：

1、基础设施缺口大、历史遗留问题较多，发展缓慢、公共设施落后。

由于花溪区过去经济条件差、城市基础设施建设资金匮乏，使得发展水平远低于全国城市的平均水平。各项城市基础设施有很大的不完善，不能满足人民生活生产需求；各种历史原因使得基础设施建设已发展缓慢，公共设施落后；需待解决问题多。

2、城市排污、雨水不完善、污水处理率不高。

老城区各种历史原因、排污、雨水系统不完善，雨污收集管网建设滞后，城市污水处理厂建设不够。

由于原有的污水管网安装时间较早，普遍存在雨污合流现象，加之管径较小，雨量较大时出现冒井和污水下河现象。同时，由于城区内多采用的是排污管排污，村民在灌溉季节需要堵水，导致管道出现渗漏。

3、在发展的大环境下某些客观存在的社会问题，严重干扰甚至是阻碍了城市建设发展，例如征用土地和农房拆迁问题。

4、城市基础设施建设，尤其是城市交通道路虽然发展迅速，但仍相对滞后于社会经济的迅猛发展。并且基础设施建设仍主要依靠政府财政投资，融资渠道单一，在很大程度上受制于资金筹措，使一些需要立即上马并能产生巨大社会经济效益的基础设施项目不得不暂缓实施。基础设施建设项目资金缺口大，导致一些项目无法按期完工。

5、综合管网部分、垃圾处理系统等需进一步完善。

## 第三章  环境条件分析

### 第一节	机遇和有利条件

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。党的十八届五中全会指出，到2020年全面建成小康社会，是我们党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。要实现我国这个战略目标，必须认清“十三五”期间我们面临的机遇和挑战。

#### （一）绿色生态

实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

中央“十三五”规划建议提出坚持绿色富国、绿色惠民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式。
　　生态良好是贵州花溪区的品牌和亮点，围绕打造全国生态文明先行示范区，全力保护和发展好生态优势，并且成功将这种生态优势转化为吸引外来要素资源、促进花溪区发展的动力。连续召开了7届生态文明贵阳国际论坛，国际影响力不断提升。

#### （二）西部大开发

中央“十三五”规划建议提出“深入实施西部大开发”，要支持西部地区改善基础设施，发展特色优势产业，强化生态环境保护。
　　实施西部大开发战略曾让贵州迎来了前所未有的历史性发展机遇，以交通和水利为重点的基础设施建设取得历史性突破，通过实施“西电东送”，能源产业成为了国民经济的新兴支柱产业……这次中央“十三五”规划建议中提出“深入实施西部大开发”，将成为贵州花溪区发展的又一个历史机遇。

#### （三）创建国家全域旅游先进示范区

推进国家全域旅游先进示范区，是我区贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的现实要求，是推进供给侧结构性改革的重要抓手，是推进旅游业转型升级的有效载体。认真贯彻落实国家、省、市关于推进旅游业发展的战略部署，特别是省委主要领导和市委、市政府主要领导调研花溪区时的重要指示精神，抢抓创建国家全域旅游示范区的机遇，举全区之力，集全区之智，为实现旅游业“井喷式”增长，大力发展基础设施建设。

同时，青岩古镇第九届省旅发大会规划建设，共计项目48个，其中：基础设施建设项目11个，配套公共设施建设项目6个，旅游配套设施及景观提升建设项目25个，青岩古镇民居改造及青岩古镇内景观、街巷、民居改造项目2个， 将花溪区与青岩镇由田园南、北路贯通，极大提升了花溪的交通条件，进一步完善花溪旅游景区的基础设施条件，带动花溪文化旅游区的发展。

### 第二节	挑战和不利因素

花溪区城市基础设施建设面临国内良好发展机遇的同时，也存在挑战：一是城市基础设施承载能力要满足城市人口快速增长及快速发展。二是随着城市规模的扩大、人民生活水平的提高，机动车辆迅速增长，城市河流水体质量日益恶化，城市垃圾不断增加，环境问题对城市基础设施建设提出了更高的要求。三是解决城区与各乡镇组团互为一体、各具特色，均衡发展问题。

同时，我们也要看到花溪区同样存在的一些不利因素：一是城区人口密度过大，市政基础设施建设用地紧张。二是受土地、水等资源的约束，综合园林城市建设要求，建设资源有限。三是建设资金瓶颈问题，花溪区经济落后，融资方式有待改善。

## 第四章  总体思路和主要目标

### 第一节	指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保持战略定力，坚持稳中求进，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。

### 第二节	规划原则

1、重点突出，统筹兼顾

以城市远期发展战略为指导，协调近、远期利益，明确近期发展目标，突出重点区域、重大项目建设，统筹人与自然的和谐发展，推进区域性城市基础设施建设共建共享，合理并相对集中布设城市基础设施项目，提高配套建设水平。

2、适度超前，适应发展

城市基础设施建设投资大、周期长，应充分考虑城市发展，建设适度超前，既满足当前需要，又适应未来几年的发展需求，不断增强城市的承载、聚集和辐射作用，引导城市发展。

3、优化结构，提高效率

调整和优化城市基础设施网络结构，合理确定各类城市基础设施的规模，科学优化布局，形成规模合理、等级有序、联系密切的城市基础设施网络，充分发挥城市基础设施的作用，提高使用效率。

4、功能分区规划原则

不同功能区，基础设施规划指标、配套要求都存在很大差别。具体而言，花溪区功能分为住宅、工业和公建三大类。不同类别的功能分布，基础设施的市政用量、站点及管线走向，道路宽度，负荷性质都有所不同。

同一功能区，从工业类型看，根据不同产业对基础设施的要求的侧重，合理配套基础设施。

5、规划衔接原则

基础设施规划统筹兼顾主要包括”四衔接“的原则，即规划与现状衔接、规划与建设开发相衔接、近期与远期相衔接、基础设施规划与其他专项规划相衔接。

6、经济性原则

从经济效益看，必须采取各种技术经济手段达到投入产出的最大化目标。

7、市场化原则

基础设施从规划设计到运营管理，均应坚持开放性的市场化原则，打破各种类型的垄断。

### 第三节	摆脱“压力论”和“诱发论”的怪圈

基础设施部门不能脱离开直接生产部门而孤立发展。基础设施部门和直接生产部门之间的关系问题，是社会经济生活中最重要的比例关系之一。直接生产部门主要是指直接生产工农业产品和劳务产品的部门, 而基础设施部门则是指为一切生产部门和社会生活提供公共用品和必要服务的行业。包括各种水陆空交通、港口、电讯、邮政、电力、能源、大的水利工程、工业用水等。

长期以来．我国在理论和实践上是遵循非均衡发展的逻辑行事的。这种逻辑可用有的学者早已描述过的“压力论”和“诱发论”来加以概括。持“压力论”观点的人认为，应该优先发展直接生产部门，等到这类生产部门发展到一定程度，对基础设施部门产生“压力”时，再发展基础设施部门。在上个世纪80 年代以前很长的一段时间里，我国片面发展加工工业，基础设施建设严重滞后，形成诸多瓶颈制约，与这种“压力论”指导思想不无关系。持“诱发论”观点的人认为，应该优先发展基础设施部门，有了它，就会“诱发”直接生产部门的建立。这种“诱发论”在近些年来似乎很有市场。例如，上个世纪90 年代以来，有些地方滥建开发区，大搞“七通一平”，声称“筑巢引凤”就是一例。

“压力论”主张优先发展直接生产部门，“诱发论”主张优先发展基础设施部门，其结果都是造成两部门之间的非均衡发展，导致部分生产能力和公共设施的闲置和浪费，因而我们要摆脱“压力论”和“诱发论”的怪圈，从市场化、经济性、适度超前、重点突出、统筹兼备等原则出发，制定和实施合理的基础设施建设规划。

### 第四节	规划目标

#### （一）总体要求

党的十六大提出全面建设小康社会奋斗目标以来，全党全国各族人民接续奋斗，各项事业取得重大进展。今后五年，要在已经确定的全面建成小康社会目标要求的基础上，努力完善基础设施建设，为为创建国家全域旅游先进示范区和全面建成小康社会打好坚实的基础，并努力实现以下目标要求。

1、基础设施建设保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，努力提高基础设施建设力度。加大城市道路、排水、供水、综合管网（电力、电讯、燃气）、公共交通（停车场、轨道交通）、慢行系统、垃圾处理、防灾减灾、园林绿化等设施的配套建设，配套发展合理度进一步提升。

2、基础设施建设更加均衡。“十三五”期间基础设施建设仍然是经济社会发展的重头戏，如何转变发展方式，调整优化结构，保证基础设施建设的质量，防止盲目扩张和重复建设，把加强基础设施建设这项工作做好，把握好建设的均衡性至关重要。在结构性短缺背景下，进行基础设施建设必须突出重点，有所选择，把填补短线放在首要位置。并防止盲目扩张和重复建设，保持基础设施建设的均衡性。

#### （二）具体项目

调控城市人口和产业布局，完善城市空间结构；大力实施“稀化”战略，扎实推进“城中村”改造，完善和调和老城区用地布局结构，提升老城区人居环境质量；加快建设发展重点城镇，促进市域城镇体系布局更加合理。

1、拟建贵阳市天河潭大道为天河潭景区东侧与贵阳市主城区、花溪区连接的主要道路。项目起点连接建成的贵安大道云凹互通底层辅道，道路向南延伸1.85公里后转向东经大洼、规划产业大道、天石路、创新路后上跨环城高速金竹立交，终点连接建成的甲秀南路预留金戈立交。

道路全长约7.2公里，红线宽度为40米，双向六车道城市主干道。建安投资约为7.94亿元，项目总投资15.79亿元。

道路全线共设置桥梁7座，分别为跨中石化输油管线桥2座、跨贵昆铁路桥2座、下穿南环高速桥梁1座、跨绕城高速金竹立交大桥1座、跨既有X106中桥1座，为本项目的控制点。

2、航天路道路建设项目，长度1.5km，包括路基路面、桥涵、防护、管综、绿化、照明及交安工程。占地56.25亩，房屋征收52912.8平方米。

3、环城高速花溪互通立交项目，包括路基路面、桥涵、防护、管综、绿化、照明、收费站及交安工程。需征地284亩，拆迁房屋10300平方米。

4、陈孟路道路建设项目，长度7.27km，包括路基路面、桥涵、防护、管综、绿化、照明及交安工程。需征地880亩，拆迁房屋46442平方米。

5、大职路道路建设项目，工程起点接花溪大道董家堰，终点接甲秀南路西站立交，全长1.6公里，宽20米，双向2车道。总投资估算42600万元，其中建安费9493万元。占地73.8亩，房屋征收62198平方米。

6、溪孟路道路工程项目，孟关段起点位于，起点为孟关乡沙坡村谷仲关隧道西侧（桩号为K6+260），终点为孟关收费站（桩号为K10+161），路线全长3.9Km（其中K7+420～K8+294段已竣工通车）。道路设计标准为为双向六车道城市主干道，红线宽度40.0米。途径沙坡村、上板村、孟关村等。主要控制性工程有谷仲关隧道及下穿贵惠大道立交工程。

7、孟溪路（贵筑段）西起花桐路口南段，向东平交田园南路、下穿清溪路口、东接云山村与把火村交界，全长约1.7公里，需征收集体土地130亩，农屋征收4.5万㎡，该段计划总投资73050万元。

8、思杨路延伸段道路建设项目，作为天河潭景区及周边区域整治提升重点建设项目，该道路西接花溪大学城已修建的思杨路，向东经过桐木岭村上下板桥，横穿清溪道路，止于花溪区委党校新校区，全长5.13公里，总投资约13亿元，预计需土地征收260亩，涉及166个编号10.56万平方米房屋征收。

9、清溪路改扩建工程项目，作为天河潭景区及周边区域整治提升重点建设项目，该道路由南向北，起点接罗汉食品厂，终点接西南医院，全长6.7公里，是一条重要的城市主干道。设计全长60公里/小时，规划红线宽度为40米，双向6车道。该项目涉及房屋征收156户，总面积为6.5万平方米，项目估算总投资约9.78亿元。

## 第五章  重点建设任务

贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，突出改革创新；远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，既以五年为主，衔接2020年全面建成小康社会各项目标，又考虑更长时期的远景发展。科学谋划“十三五”发展，立足国情，紧扣国计民生，以改革为主线，以改革创新为动力，认真研究一批对经济发展和结构调整全局带动性强的重大基础设施建设工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显著的重大项目，对解决城市建设突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策，为补短板、增后劲、促均衡、上水平提供支撑。

### 第一节	加快城市基础设施建设 推进城镇化健康发展

紧紧围绕住房和城乡建设部的中心工作，推进深化改革，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设的意见为重点，加快城市基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，大力推进城镇节能减排，改善城镇人居生态环境，切实加强城市综合管理，预防和治理“城市病”，推进城镇化健康发展。

#### （一）加快城市基础设施建设 提高设施运行管理水平

1、切实加强城市暴雨内涝防治工作。督促各地加快雨污分流改造，提高城市排水防涝水平，大力推行低影响开发建设模式，加快研究建设海绵型城市的政策措施。

2、加强城市地下管线综合管理。

3、加强城镇供水安全保障。推进规范化管理考核，抽查部分乡镇的供水规范化管理考核情况，继续实施区供水水质督察。

4、加强城镇燃气供应和运行安全管理。贯彻落实国务院36号文件提出的全国城镇燃气老旧管网改造任务，建立城镇燃气改造项目库，指导各地做好“十三五”城镇燃气老旧管网改造工作。

5、加强城市道路桥梁及照明管理。继续推进城市绿色照明工作，开展城市绿色照明示范。

6、强化城市综合交通的政策指导。从城市规划和建设入手，研究制定促进预防和缓解城市交通拥堵的政策。

7、鼓励社会资本参与城市基础设施建设。一是推动通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种方式，吸引社会资本参与投资、建设和运营城市基础设施项目。二是推进城市基础设施投融资体制改革，配合有关部门研究推动政府发行市政债券、建立城市基础设施政策性金融机构、推进城市基础设施服务价格改革。三是研究完善市政公用事业特许经营制度，修订城镇供水、燃气、供热、污水处理、生活垃圾处理等特许经营协议示范文本，规范特许经营招投标管理。

#### （二）大力推进城镇节能减排

1、强化城市生活垃圾处理。

2、强化城镇污水处理设施建设和运行监管。

3、加强城市大气污染防治工作。根据国务院要求，做好住房城乡建设部负责的大气污染防治相关工作，落实大气污染防治有关政策措施，改善城镇环境质量。

4、推进城市绿色交通发展。

5、加强城市节水工作。研究出台指导意见，将城市节水工作与城镇化发展、生态文明建设相结合，强化城市节水工作。

### 第二节	加快城市基础设施建设 打造生态文明新农村

在“十三五”期间，以“十二五”建设为基础，各级政府、各相关部门要以科学发展观为指导，以建设生态文明城市为主线，抢抓国家实施新一轮西部大开发、进行重大产业结构调整以及将贵阳建成西南交通枢纽的机遇，以加快推进生态文明城市建设为切入点，加强城市花溪区基础设施建设，加快产业发展和人口聚集，统筹城乡发展。

以打造“生态观念形成、生态环境良好、生态产业发展”生态文明新农村为目标开展村庄整治工作，各乡（镇）、办事处选取2-5个自然村寨实施村庄改造工作。具体整治内容如下：

1、环境卫生整洁。清理院落和房前屋后杂物、清理村寨垃圾、粪堆、设立垃圾桶、建立垃圾池，整治村内排污沟及死水塘，逐步建立农村生活垃圾收集系统和污水处理系统,处理农村生活污染，加强改厨、改厕、改圈工作，消除露天和简易厕所，消除深坑圈。逐步建立集中养殖点，促进人畜分离。

2、加强通寨道路、饮水、电力、通信、排污等基础设施建设，消防、防洪等各类防灾设施基本完善，工程设施安全。

3、是产业结构调整。结合整治村寨的自然和资源特点，合理调整产业结构，大力发展生态农业及乡村旅游，扩大农民增收致富途径。

4、房屋立面整治。按照“坡屋面、石墙裙、杆栏构造”的风格，对整治村寨及旅游干线公路沿线开展立面整治。

5、公共设施建设。加大文化活动室、篮球场、综合服务站等文化体育场所建设投入，丰富村民业余文化生活，倡导健康文明新风尚。

6、村寨绿化美化。在村寨内外，房前屋后，发展庭院经济，种植花草树木，整治闲置地，建设村内公共绿地，并注意保护好村庄内外及周边的生态林、山坡和水体，营造良好的农村绿化生态环境。

7、积极贯彻“贵阳市花溪区人民政府关于创建国家全域旅游先行示范区的实施意见”，着力构建“一核四带六线”的全域旅游发展总体布局。结合“南部山地民俗旅游带”、“西部农旅休闲旅游带”的建设，提升农村基础设施配套，推进生态文明新农村建设。

### 第三节	加快城市基础设施建设 打造全域旅游先进示范区

坚持科学发展理念，抢抓创建国家全域旅游示范区的机遇，高水平定位、高标准规划、高质量建设、高起点发展、高水准服务，举全区之力打造国家旅游先进示范区。积极构建全域旅游大环境，主要任务有：

1、全方位优化服务，构建大环境。

围绕构建“快旅慢游”服务体系，全面提升旅游综合服务水平，提高游客满意度。

2、优化全域旅游交通网络。

围绕打造全国、全省旅游目的地、集散地的目标，完善区域内高铁、轨道、BRT、旅游客运、公交枢纽、出租车等为一体的综合交通网络建设，提高全区域交通互联互通水平和交通设施便捷度、舒适度和智慧度，构建以花溪为中心，辐射全国、全省各景区景点的大旅游格局。优化区域内交通路网。

围绕“一核四带六线”，加快孟溪路，天河潭大道等旅游线道路建设，完善湿地公园-孔学堂-花溪公园、大学城-青岩古镇-桐埜书屋等景区景点联络线路，构建景区旅游交通大循环网络；加快推进大职路、航天路等东西向道路建设，完成思杨路、清溪路等道路建设，建成南北纵横、东西贯通、乡村互联的道路交通网络，畅通区域内交通微循环。

3、优化全域旅游慢性系统

以“一核”为重点，按照“车窗风景线、最美旅游道”的要求，依托城市交通网络，规划建设城区环线、青岩-黔陶-高坡等慢行道、步行道，打造贯穿全区的自行车、观光车、步行道等慢游绿道系统。

4、优化提升服务品质

按照国际标准，把服务从业人员培训和管理作为工作重点，推出一批最佳旅行社、最佳旅游饭店、最佳导游、最美出租车（公交车）司机等行业先进典型，树立旅游服务的良好形象。

5、优化配套服务功能

大力发展避暑度假精品酒店、旅行社、购物中心等，支持商务连锁酒店、自驾车露营地、乡村客栈、旅行社等建设，积极引进地中海俱乐部、悦榕庄、港中旅等国内外知名品牌企业和专业团队到花溪落户；在全国率先按照标准完成“厕所革命”，推进所有公共场所免费WIFI全覆盖，使全域旅游配套服务能力明显提升，满足游客旅游需求。

## 第六章  规划实施的保障措施

1、加强组织领导，建立规划实施的保障机制

以区政府统一领导，组建重大项目指挥部统筹协调，项目业主规范运作，各职能部门做好服务，区市县征地拆迁，市民积极参与，职责分明的建设体系，充分调动各方主观能动性，整合资源，综合协调，推动项目建设。

2、按照基本建设程序，加快项目前期工作

根据规划确定的建设计划，分时序、有步骤地深入开展项目前期工作，相关部门落实前期工作经费，确保项目有序实施。

3、改善建设环境，加大政策支持力度

对建设项目手续办理，区政府出台相关简化审批程序的政策，规范项目管理，促进项目顺利建设。

4、建立多元化投融资机制，加强重大项目建设

“十二五”期间，城市基础设施建设资金压力大，任务重，需加大投融资力度。在发挥政府对城市基础设施投资主导作用的基础上，寻求多元化的城市建设投资主体，多渠道筹集建设资金，吸引更多的社会资金，保证重点工程建设资金的需要。